BreachOut

Virtualisatie & Cybersecurity EscapeRoom

Testplan & Acceptatie

IronHold Labs

Gemaakt door Anti-Cyberleak IT

Projectteam: KyanW, LanceD, JesseK

Versie: 0.1

Datum: 29-10-2026

Gebaseerd op de Requirementsspecificatie (FO v10.0) en het Technisch Ontwerp (TO v0.5)

# Versiebeheer

| Versienummer | Datum | Omschrijving |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 29-10-2026 | Testplan & Acceptatie opgezet op basis van FO v10.0 en TO v0.5. Requirements FR1 t/m FR33 en NFR1 t/m NFR10 overgenomen en teststatus ingevuld. |

Tabel 1: versiebeheer

# Inhoudsopgave

# 1. Inleiding

Dit document beschrijft hoe het BreachOut-platform en de onderliggende infrastructuur getest en geaccepteerd worden. Het sluit aan op hoofdstuk 7 van het Functioneel Ontwerp (Testplan & Acceptatie) en op paragraaf 5.3 van het Technisch Ontwerp.

Per functionele requirement (FR) en niet-functionele requirement (NFR) uit het FO staat hier wat getest wordt, wat het verwachte resultaat is en wat de huidige status is. Zo kan het team bijhouden welke eisen al gerealiseerd en getest zijn, en kan Foresight Capital de technische onderbouwing controleren (zie FR6/US6).

Dit is een werkdocument: tijdens het testen worden de statuskolom en de meetwaarden bijgewerkt en bijgehouden in het versiebeheer.

# 2. Testaanpak

Volgorde (conform FO H7 en TO 5.3): Technisch Ontwerp → testplan → testomgeving → per user story testen en afvinken.

Per requirement wordt bepaald of het resultaat voldoet aan de eis. Waar het FO een [x] openliet (bijvoorbeeld hersteltijden), is in het TO een concreet getal gekozen; die getallen zijn in dit testplan de norm: hersteltijd node < 7 min (NFR1), nodebelasting < 80% (NFR3), heropbouw < 4 uur (NFR8), challenge-herstel < 5 min (NFR10), logbewaring ≥ 30 dagen (NFR7).

Klaar is klaar: de MVP is af zodra alle Must have-requirements getest en afgevinkt zijn. Should have en Could have volgen als er tijd over is binnen de 8-10 weken. Won't have wordt in deze fase niet gebouwd of getest.

## 2.1 Statuslegenda

| Status | Betekenis |
| --- | --- |
| Geslaagd | Gerealiseerd en getest, voldoet aan de eis. |
| Deels | Gedeeltelijk klaar of voldoet nog niet volledig aan de eis. |
| Nog testen | Gebouwd of te bouwen, nog niet getest/afgevinkt. |
| In te vullen | Test uitgevoerd of nog uit te voeren; meetwaarde moet nog ingevuld. |
| n.v.t. | Won't have — buiten scope voor de MVP. |

# 3. Testomgeving

De tests worden uitgevoerd op het bestaande cluster:

• Drie Proxmox VE-nodes (ProxServer1, ProxServer2, proxSever3), HA-state online.

• Gedeelde opslag via Ceph (diskpool op alle nodes), data 3x gerepliceerd.

• Webserver (VM 125) achter Nginx reverse proxy; challenges als aparte templates (9101–9111).

• Monitoring via Zabbix (VM 140); beheer-VM (141).

• Back-up via Proxmox Backup Server (pbs-anticyberleakit) op alle nodes.

• Fortigate-firewall met VLAN-scheiding en VPN + MFA voor beheertoegang.

# 4. Testresultaten per requirement

US = User story · FR = Functionele requirement · NFR = Niet-functionele requirement. De statuskolom wordt tijdens het testen bijgewerkt.

| REQ | US | Testomschrijving | Verwacht resultaat | Prio | Status | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR1 | US1/US9 | Node afsluiten; controleren of kritieke workloads automatisch op een andere node herstarten. | VM's/containers starten automatisch op een andere node, zonder handmatig ingrijpen. | Must | Geslaagd | Failover getest, zie H6. |
| NFR1 | US1 | Hersteltijd meten na uitval van een node. | Hersteltijd < 7 minuten (RTO). | Must | In te vullen | Gemeten: ____ min. |
| FR2 | US2 | Failover-scenario gecontroleerd simuleren. | Failover kan gecontroleerd uitgevoerd worden. | Should | Geslaagd | Zie testrapport H6. |
| NFR2 | US2 | Failovertest vastleggen. | Rapport met datum, resultaat en gemeten hersteltijd. | Should | Deels | Rapport in H6 nog invullen. |
| FR3 | US3 | Belasting over de nodes verdelen (Proxmox + Nginx). | Inkomende belasting wordt automatisch verdeeld. | Should | Nog testen |  |
| NFR3 | US3 | Nodebelasting meten onder druk (via Zabbix). | Geen node structureel > 80% terwijl andere nodes ruimte over hebben. | Should | Nog testen |  |
| FR4 | US4 | Infra en challenges via Ansible (IaC) uitrollen. | Volledig via playbooks uitgerold, geen handwerk. | Must | Geslaagd | Challenges automatisch opgebouwd/afgebroken. |
| NFR4 | US4 | Omgeving opnieuw opzetten vanaf de scripts. | Reproduceerbaar zonder handmatige configuratiestappen. | Should | Nog testen |  |
| FR5 | US5 | Controleren dat PvA en TO klaar zijn vóór de bouw. | Goedgekeurd PvA en TO liggen er. | Must | In te vullen | Status PvA? |
| FR6 | US6 | Opleverdocumentatie compleet. | Netwerktekening, configuratie, testplan en testresultaten aanwezig. | Must | Deels | Netwerktekening + config-doc nog maken. |
| FR7 | US7 | Aantal, niveaus en categorieën challenges tellen. | ≥ 10 challenges, 3 niveaus, 5 categorieën. | Must | Deels | 10 challenges ✓, maar 3 categorieën i.p.v. 5. |
| FR8 | US8 | Inloggen op beheer met MFA en rolgebaseerde rechten. | MFA vereist; toegang gebonden aan rol. | Must | Geslaagd | MFA + Fortigate VPN staat. |
| NFR5 | US8 | Rollen controleren tegen de rechtenmatrix. | 5 rollen onderscheiden (investeerder/eigenaar/beheerder/spelleider/deelnemer). | Must | Geslaagd |  |
| FR9 | US9 | Zie FR1 (node-uitval). | Idem FR1. | Must | Geslaagd | Zie FR1. |
| FR10 | US10 | Gedeelde, redundante opslag controleren. | Data staat op gedeelde opslag, niet aan één node gebonden. | Should | Geslaagd | Ceph, 3x replica. |
| FR11 | US11 | Zie FR3 (load balancing). | Idem FR3. | Should | Nog testen | Zie FR3. |
| FR12 | US12 | Infra geautomatiseerd uitrollen. | Via herbruikbare Ansible-scripts. | Must | Geslaagd | Ansible. |
| FR13 | US13 | Diensten automatisch configureren na uitrol. | Geen handmatige nastelling nodig. | Should | Geslaagd | Ansible playbooks. |
| FR14 | US14 | Challenge-isolatie controleren. | Elke challenge in eigen, geïsoleerde omgeving. | Must | Nog testen | Eigen netwerk/VLAN per challenge. |
| NFR6 | US14 | Proberen vanuit challenge A bij challenge B te komen. | Geen toegang tot data/resources van andere challenge. | Must | Nog testen |  |
| FR15 | US15 | Zie FR7. | ≥ 10 challenges over meerdere niveaus. | Must | Deels | Zie FR7. |
| FR16 | US16 | Scorebord live controleren tijdens sessie. | Live-bijgewerkt scorebord, punten per team/deelnemer. | Should | Geslaagd | Puntensysteem staat. |
| FR17 | US17 | Centrale logging controleren. | Inlogpogingen, events en challenge-acties centraal gelogd. | Should | Nog testen | rsyslog centrale logserver. |
| NFR7 | US17 | Bewaartermijn logs controleren. | Logs ≥ 30 dagen bewaard. | Should | Nog testen |  |
| FR18 | US18 | Nieuwe challenge via sjabloon toevoegen. | Challenge toegevoegd zonder bestaande omgeving aan te passen. | Could | Geslaagd | Sjabloon klaar. |
| FR19 | US19 | Netwerk- en configuratiedocumentatie controleren. | Compleet aanwezig. | Must | Deels | Zie FR6. |
| FR20 | US20 | Omgeving na calamiteit opnieuw opbouwen. | Volledige heropbouw via Ansible + back-up. | Could | Nog testen | Herstelprocedure-document klaar. |
| NFR8 | US20 | Heropbouwtijd meten. | Volledige heropbouw < 4 uur. | Could | Nog testen |  |
| FR21 | US21 | Dagelijkse automatische back-up controleren. | Systemen, databases en challenges dagelijks geback-upt. | Should | Deels | PBS getest; schema checken (nu 'sun 01:00'?). |
| NFR9 | US21 | Back-up terugzetten testen. | Back-up periodiek getest op herstelbaarheid. | Could | Nog testen |  |
| FR22 | US22 | Dashboard resourceverbruik controleren. | Real-time verbruik per node zichtbaar. | Should | Geslaagd | Zabbix (VM 140). |
| FR23 | US23 | Alert uitlokken (storing/hoge belasting). | Automatische melding naar beheerder. | Must | Nog testen | Zabbix-alerts testen. |
| FR24 | US24 | Vastgelopen challenge met één actie herbouwen. | Challenge geautomatiseerd opnieuw opgebouwd. | Should | Geslaagd | Ansible afbreken/opbouwen. |
| NFR10 | US24 | Hersteltijd challenge meten. | Herstel < 5 minuten. | Could | In te vullen | Gemeten: ____ min. |
| FR25 | US25 | Zie FR8 (beheer-login). | MFA + rolgebaseerde toegang. | Must | Geslaagd | Zie FR8. |
| FR26 | US26 | Zie FR21 (dagelijkse back-up). | Back-up bruikbaar voor herstel. | Should | Deels | Zie FR21. |
| FR27 | US27 | Stappenplannen beheer/incident controleren. | Gedocumenteerde runbooks aanwezig. | Could | Deels | Herstelprocedure klaar; overige runbooks nog. |
| FR28 | US30 | Spelleider plant en start een sessie. | Via eigen spelleider-interface, los van beheer. | Must | Geslaagd | Spelleider-pagina staat. |
| FR29 | US31 | Live voortgang van alle teams bekijken. | Overzichtsscherm toont voortgang live. | Must | Nog testen |  |
| FR30 | US32 | Hint sturen / challenge resetten vanuit spelleider. | Werkt tijdens sessie. | Should | Nog testen |  |
| FR31 | US33 | Sessietijd verlengen/inkorten. | Resterende tijd aanpasbaar. | Could | Nog testen |  |
| FR32 | US34 | Resultaten exporteren na sessie. | Export als PDF of CSV. | Should | Nog testen |  |
| FR33 | US35 | Meerdere sessies tegelijk draaien. | Parallelle sessies mogelijk. | Could | Nog testen |  |
| — | US28/US29/US36 | Buiten scope MVP (Won't have). | Niet gebouwd of getest in deze fase. | Won't | n.v.t. | Auto-updaten, detailverbruik per klant, broadcast-bericht. |

Tabel 2: testmatrix FR/NFR

# 5. Failover-testrapport

Expliciet vastgelegd voor de investeerder (US2 / NFR2). Vul per uitgevoerde failovertest de gegevens hieronder in.

| Veld | In te vullen |
| --- | --- |
| Datum test |  |
| Uitgevallen node | ProxServer___ |
| Testmethode | (node afsluiten / netwerk loskoppelen / reboot) |
| Gemeten hersteltijd | ____ minuten |
| RTO-eis (NFR1) | < 7 minuten |
| Geslaagd? | Ja / Nee |
| Bewijs | (screenshot / cluster log) |
| Opmerkingen |  |

Tabel 3: failover-testrapport

# 6. Openstaande punten

Deze punten moeten nog opgelost of gecontroleerd worden voordat de MVP als 'klaar' geldt:

• Categorieën challenges: nu 3, het FO (FR7/FR15) eist 5 categorieën. Challenges spreiden over 5 categorieën of de eis in het FO aanpassen.

• Back-upschema: in Proxmox staat 'sun 01:00' (wekelijks); FR21/FR26 vragen een dagelijkse back-up. Schema controleren/aanpassen.

• Meetwaarden invullen: hersteltijd node (NFR1), challenge-herstel (NFR10).

• Nog te testen: load balancing (FR3/FR11), centrale logging + bewaartermijn (FR17/NFR7), Zabbix-alerts (FR23), challenge-isolatie (FR14/NFR6), spelleider-functies live voortgang/hints/export (FR29/FR30/FR32).

• Nog op te leveren documentatie: netwerktekening (TO 3.1), configuratie-/Git-overzicht (FR6/FR19), overige beheer-runbooks (FR27).